- 兰州新区自然资源局

- 2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）自评工作组织实施情况

一是我局成立了以财务分管副局长为组长，预算执行科室负责人为组员的绩效自评工作领导小组，领导小组下设绩效自评工作办公室，财务主管为办公室主任。二是根据《通知》要求，我局对本级安排的预算项目支出、省市下达的转移支付和部门整体支出开展了自评。三是预算执行科室根据项目实施情况，对照年初设定的绩效目标，认真填写预算项目支出绩效自评表，报绩效自评工作办公室审核汇总上报。

- （二）自评项目基本情况

2023年度我局项目支出年初预算数179683万元，全年预算数251036.863555万元。本年度共自评项目91个，其中本级预算项目89个，项目资金249920.333555万元；转移支付项目2个，项目资金1116.53万元。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年我局在各项资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整。根据年初设定的年度总体绩效目标和年度绩效指标我局各项指标实际完成情况为各项指标基本完成。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

1.偏离绩效目标的原因。

（1）基金类项目。受基金收入限制，资金支出未达到预定目标。

（2）一般公共预算项目。一是部分项目建设进度缓慢，导致项目资金未支付。二是部分项目受新区财力影响，资金支出未达到预定目标。

（3）年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时存在偏差，致使项目预算存在调增调减的现象。

2.下一步改进措施。

一是进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。二是项目科室负总责，认真分析项目进展缓慢的原因，分类施策，加快项目实施。三是达到付款条件的项目，项目科室尽快整理完善相关资料，及时支付项目资金。

（二）项目自评结果总体情况

1.通过自评，自评得分为85分的项目2个，项目资金0万元。分别为2022年、2023年国土变更调查项目，该项目2023年度土地变更工作正在开展，成果未提交。兰州新区自然资源统一确权登记项目，该项目一是已根据统一确权工作方案和技术要求，完成各类自然资源确权所需数据资料整理并划定登记单元。二是已根据划定的登记单元完成公告发布等工作。三是截至2023年12月底，已按照登记发证有关要求，完成河流、湿地、森林等所有自然资源资料准备工作，所有自然资源均已具备发证条件，待国家下发自然资源权责清单和登记系统后及时完成登记发证。

- 2.通过自评，自评得分90分项目44个，项目资金0万元。其中基础地形图测绘项目、检测机构对房产测绘成果复核（抽检）项目、兰州新区地质灾害避险移民搬迁安置房房地一体确权调查测量项目、兰州新区建成区地籍地形图项目、兰州新区城市规划管理技术规定（修订）、兰州新区国土空间规划体检评估技术服务项目（兰州新区土地开发利用绩效提升研究）、兰州新区净空管理技术服务项目、兰州新区自然资源数字化协同治理项目、兰州新区城乡规划实施评估监测预警体系建设、资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价、兰州新区国土空间规划——灾害风险评估、兰州新区中心城区夜景照明专项规划、兰州新区西南片区文化旅游功能区规划、兰州新区中心城区户外广告专项规划、兰州新区“多规合一”实用性示范村/试点村村庄规划（补充）、矿业权价款评估报告、兰州新区区域地质灾害危险性评估、精细化工园区西区矿产产业园区区域地质灾害危险性评估、2023年度地质灾害防治方案应急及宣传经费、兰州新区区域压覆重要矿产资源调查评估、兰州新区成片开发方案编制费、制图费、兰州新区耕地进出平衡方案、征收农用地区片综合地价更新、耕地占补平衡动态监管系统新增耕地录入举证、兰州新区自然资源局电子政务系统运行维护、土地供应地形测绘费27个项目因受新区财力影响，资金支付未达到预定目标，其余各项目标任务均基本完成。兰州新区高铁枢纽区控制性详细规划、兰州新区化工园区控制性详细规划、兰州新区核心区控规编制单元规划、兰州新区城乡融合发展规划、兰州新区高铁商务中心区城市设计5个项目，因市县（区）级国土空间总体规划尚未批复，城镇开发边界调整工作和详细规划单元划定正在推进，高铁枢纽的范围仍存在变数；《甘肃省城镇开发边界内控制性详细规划编制指南（试行）》尚未发布，规划编制内容和深度尚不明确；非建设空间详细规划编制的内容要求尚不明确。根据上位规划稳步推进规划编制，加强与各类规划成果的衔接。资金支付未达到预定目标，其余各项目标任务均基本完成。棚改项目征拆资金、兰州新区西岔镇山字墩村生态修复项目、兰州新区训练基地场地平整项目、兰州新区工业学院场地平整及周边配套建设项目、兰州新区东南片区北部区域一期配套项目、兰州新区土地收储购买服务项目（中韩产业园等土地一级开发整理项目）、兰州新区东南片区开发建设项目7个项目，受基金收入限制，资金支出未达到预定目标，其余各项目标任务均基本完成。兰州新区不动产登记数据质量提升项目、兰州新区国土空间生态修复规划、上川地上附着物补偿标准调查评估费3个项目，根据工作进展情况未达到支付条件。兰州新区南部综合产业片区土地整理项目、环境整治项目2个项目，因项目未完成竣工审计决算，资金未拨付。

3.通过自评，自评得分91分项目1个，为失地农民安置房购置资金，项目资金5000万元，受基金收入限制，资金支出未达到预定目标。

4.通过自评，自评得分92分项目1个，为五线核放费，项目资金30.57126万元，受新区财力影响，资金支付未达到预定目标。

5.通过自评，自评得分93分项目1个，为档案标准化整理及数字化项目，项目资金40万元，受新区财力影响，资金支付未达到预定目标。

6.通过自评，自评得分94分项目2个，项目资金30.555万元。分别为兰北现代城城市研究及重点地区概念性城市设计方案征集，项目资金8.805万元，受新区财力影响，资金支付未达到预定目标。兰州新区园、林、草地分等定级成果费用，项目资金21.75万元。根据项目进展，按照合同约定支付资金。

7.通过自评，自评得分95分项目2个，项目资金2650.564万元。分别为集体土地所有权确权更新登记项目，项目资金39.8万元。根据合同约定，完成验收后支付剩余款项39.8万元。截止目前，该项目未完成验收，暂不具备支付条件。耕地开垦费，项目资金2610.764万元。2023年建设用地报批所需缴纳的耕地开垦费已完成缴纳。

8.通过自评，自评得分96分项目5个，项目资金34510.2万元。分别为兰州新区人口发展研究，项目资金11.4万元，受新区财力影响，资金支付未达到预定目标。兰州新区科教园区控制性详细规划，项目资金71.7万元；兰州新区城市矿产产业园区控制性详细规划，项目资金13.5万元；兰州新区未利用地生态修复整治规划，项目资金59.85万元。根据项目进度，按照合同约定支付资金。征地拆迁资金，项目资金34353.75万元，受基金收入限制，资金支出未达到预定目标。

9.通过自评，自评得分97分项目3个，项目资金360.811万元。分别为兰州新区国土空间总体规划（2021—2035）及专题研究，项目资金219.45万元，根据项目进度，按照合同约定支付219.45万元，待规划修改完善后按照合同及相关资料完成支付工作。土地执法监察及普法宣传经费，项目资金41.361万元，受新区财力影响，资金支付未达到预定目标。征地拆迁工作经费，项目资金100万元，根据园区征地拆迁工作进展情况拨付资金。

10.通过自评，自评得分98分项目1个，为2021年省级第二批耕地开垦费切块资金，项目资金1046.53万元，根据项目进度拨付进度款。

11.通过自评，自评得分99分项目1个，为乾川东南片区土地开发整理项目（开发成本），项目资金4300万元，受基金收入限制，资金支出未达到预定目标。

12.通过自评，自评得分为100分的项目24个，项目资金203067.632295万元，其中本级预算项目23个，项目资金202997.632295万元，分别为购买不动产登记证书及证明项目6.95万元、兰州新区自然资源局综合档案馆设备采购项目63.642万元、兰州新区农村宅基地和房地一体确权登记发证项目159.33105万元、兰州新区自然资源局2023年度网络安全服务项目29.03万元、国土空间规划“一张图”实施监督评价系统179.12万元、网络安全等级保护测评服务项目6.175万元、兰州新区多规合一村庄规划59.52万元、兰州中川机场东飞行区东南角综合市场对下滑台信号影响仿真评估24.5万元、兰州新区建设项目土壤污染状况调查17.5万元、矿业权普查报告102万元、勘测定界费199.733万元、土地出让评估费120万元、兰州铁路运输法院执行费1.74万元、日常巡查执法监察普法经费69万元、违法用地整治恢复费用200万元、上川镇历史遗留问题整治恢复费用650.83万元、场地平整项目30693.255309万元、商投集团失地农民奖励性经营场地安置补偿资金3888万元、耕地占用税土地成交印花税17151.640166万元、兰州新区东南片区项目土地溢价分成21400万元、兰州新区科教研发中心园区A区土地一级开发项目建设合同书123722.44067万元、收回土地使用权退还土地款2253.2251万元、兰州新区南部片区黄河上游生态修复示范项目2000万元。转移支付项目1个，项目资金70万元，为兰州新区上川镇废弃矿洞封堵项目70万元。

以上项目资金执行率100%，各项目标任务均基本完成，无偏离绩效目标。

13.通过自评，未实施的项目4个，分项目情况为：

（1）兰州新区核心区总体城市设计及重点地段详细城市设计

因市县（区）级国土空间总体规划尚未批复，城镇开发边界调整工作和详细规划单元划定正在推进，《甘肃省城镇开发边界内控制性详细规划编制指南（试行）》尚未发布，规划编制内容和深度尚不明确；非建设空间详细规划编制的内容要求尚不明确。根据上位规划稳步推进规划编制，加强与各类规划成果的衔接。目前，国土空间规划正在开展城镇开发边界调整等工作，待城镇开发边界调整完成后，再开展此项工作。

（2）兰州新区测量标志普查维护项目

为提高工作效率、统一全省普查规范、缓解地方工作压力，自2023年5月起，由省自然资源厅统一安排，具体由省测绘工程院、省地图院、省地信中心等单位统一组织开展全省测量标志普查工作，由省地信中心负责制作保护标示牌，各地根据省厅普查结果负责标示牌埋设和保护工作。2023年11月，省地图院向新区提供了最终普查结果，2024年3月，省地信中心向新区移交了标识牌。

（3）兰州新区水石片区控制性详细规划

根据5月18日省委主要领导调研兰州市城市空间拓展规划时“精心做好总体规划...加强多方案比选论证”要求以及7月24日甘肃省强省会行动工作推进大会“把兰州新区和兰北现代城作为空间拓展的主要方向重构兰州格局”的指示精神，该项目调整为《<兰北现代城城市研究及重点地区概念性城市设计>方案征集》项目实施。

（4）兰州新区全域土地综合整治项目编制费

由于自然资源部未开展新的试点项目，也未下放省级审批权限，向省自然资源厅汇报后开展了新区全域土地综合整治前期研究工作，未正式启动该项目。

三、下一步工作措施

一是我局将按照“谁使用、谁负责”的原则，进一步强化绩效管理主体责任，做好预算绩效管理工作。二是增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好的完成全年目标。三是着力加强绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。

兰州新区自然资源局

2024年3月18日